# Resultados das etapas da TASK-002

Persistência PostgreSQL e migrations base

Este documento consolida os resultados das sete etapas da TASK-002, desde a recontextualização até a conclusão. A tarefa foi encerrada como DONE: todos os sete gates foram aprovados, os critérios de aceite foram validados e não houve uso de banco de produção ou credenciais reais.

| Estado final | Branch | Commit |
| --- | --- | --- |
| DONE | task/TASK-002-persistencia-postgresql | Nenhum; trabalho permanece local |

# Resumo dos gates

| Gate | Etapa | Estado | Síntese |
| --- | --- | --- | --- |
| GATE-001 | Recontextualização e histórico | Concluído | Escopo, dependência, arquitetura e lacunas históricas identificados. |
| GATE-002 | Pré-condições e decisões | Concluído | TASK-001 DONE; rastreabilidade e ambiente de teste confirmados. |
| GATE-003 | Planejamento | Concluído | Plano de escopo e validação aprovado; escolha formalizada em ADR-006. |
| GATE-004 | Implementação | Concluído | Fundação de persistência, migration, configuração, health e rollback implementados e validados. |
| GATE-005 | Revisão | Concluído | Revisão de escopo e validação OCI aprovadas; observações não bloqueantes registradas. |
| GATE-006 | Testes manuais | Concluído | Seis testes executados no Windows PowerShell e aprovados. |
| GATE-007 | Conclusão | Concluído | Aceite e Definition of Done satisfeitos; TASK-002 marcada DONE. |

Acumulado final: 7 gates concluídos, 0 pendentes e 0 bloqueados.

# Escopo entregue

A TASK criou a fundação técnica PostgreSQL com Kysely e driver pg, pool configurável por ambiente, migration explícita para o schema técnico vazio app, rollback, health check sanitizado e teste de transação. Nenhuma entidade funcional de cliente, produto, pedido, estoque, funcionário, cupom ou notificação foi incluída.

Os registros mostram validações com PostgreSQL descartável, configuração e dados sintéticos. As alterações continuam locais na branch da tarefa; não foi feito commit, push, deploy ou acesso a produção.

# Etapa 001 — Recontextualização e histórico

GATE: APROVADO

O projeto e a TASK-002 foram reexaminados sem alterar código ou estado. Naquele ponto, TASK-002 aparecia BLOCKED sem motivo registrado; a dependência TASK-001 estava concluída e ADR-002 definia PostgreSQL transacional como fonte oficial do estoque. A etapa separou fatos confirmados, inferências e decisões pendentes, e encaminhou a causa do bloqueio para a etapa de pré-condições.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| Fontes e histórico | PASS — AGENTS.md, README.md, TASKS.md, ADR-002, arquitetura, código e evidências de TASK-001 consultados. |
| Estado naquela ocasião | TASK-002 BLOCKED; motivo não documentado. Nenhum código, migration ou teste de banco executado. |
| Gate | GATE-001 aprovado; 1 concluído, 6 pendentes, 0 bloqueados. |

## Desvios, correções ou observações

A falta de justificativa para o estado BLOCKED precisava ser resolvida antes de declarar prontidão. Essa questão foi tratada em GATE-002.

## Não executado nesta etapa

Migrations, conexão PostgreSQL, rollback, typecheck e checagem de configuração não eram parte da recontextualização.

Registro de referência: docs/reports/TASK-002-etapa-001-recontextualizacao.md

# Etapa 002 — Pré-condições e decisões

GATE: APROVADO

A usuária autorizou inicializar a TASK-002 e atualizar seu estado para READY. A revalidação confirmou TASK-001 DONE, rastreabilidade RNF-001/RNF-010/ADR-002, critérios testáveis e ambiente para PostgreSQL descartável. O Docker Engine respondeu com versão 29.9.2. A etapa não instalou dependências nem executou implementação.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| Dependência e rastreabilidade | PASS — TASK-001 concluída; identificadores e critérios correspondem ao escopo. |
| Ambiente | PASS — Docker Engine 29.9.2 acessível fora do sandbox; banco de teste ainda não executado nesta etapa. |
| Autorização | PASS — autorização explícita para inicialização/READY, sem autorização implícita para implementar. |
| Gate e estado | GATE-002 aprovado; TASK-002 atualizada para READY. |

## Desvios, correções ou observações

Nenhum bloqueio obrigatório para iniciar o planejamento. A escolha de query layer ainda deveria ser formalizada antes da implementação.

## Não executado nesta etapa

Conexão/migrations/rollback, instalação, branch de implementação, commit, push e deploy.

Registro de referência: docs/reports/TASK-002-revalidacao-dor-2026-10-22.md

# Etapa 003 — Planejamento

GATE: APROVADO

Foi planejada uma implementação limitada à fundação PostgreSQL, sem entidades funcionais. O plano recomendou Kysely, pg e o Migrator do Kysely, com migration explícita e reversível do schema vazio app. A escolha foi formalizada como decisão técnica aceita em ADR-006 antes da instalação de dependências e da codificação.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| Plano e escopo | PASS — matriz critério-arquivo-validação, arquivos previstos, riscos, sequência e rollback documentados. |
| Decisão técnica | PASS — ADR-006 registra Kysely + pg + Migrator, URL de conexão e pool configurados em runtime; sizing de produção diferido. |
| Restrições | PASS — banco de produção, credenciais reais e entidades de tarefas futuras permanecem proibidos. |
| Gate | GATE-003 aprovado; 3 concluídos, 4 pendentes, 0 bloqueados. |

## Desvios, correções ou observações

Nenhum código, pacote, migration, container ou serviço de banco foi criado durante o planejamento.

## Não executado nesta etapa

Instalação, build, migrations, testes DB, lint, typecheck e validação de secrets foram reservados para etapas posteriores.

Registro de referência: docs/reports/TASK-002-etapa-003-planejamento.md; docs/adr/ADR-006-query-layer-e-migrations.md

# Etapa 004 — Implementação

GATE: APROVADO

A fundação de persistência foi implementada dentro do escopo. Inclui camada Kysely/pg, pool singleton lazy configurado por DATABASE_URL e DB_POOL_MAX, CLI explícita de migration, migration reversível do schema técnico app, health check mínimo e teste de rollback transacional com fixture sintética.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| Migrations | PASS — up/down e repetição executados em PostgreSQL 17.11 descartável; schema técnico vazio, sem tabelas de domínio. |
| Configuração e saúde | PASS — configuração validada; health conectado 200 e indisponível 503 sanitizado. |
| Rollback transacional | PASS — fixture sintética inserida e falha deliberada; linha não persistiu após rollback. |
| Qualidade | PASS — 5/5 testes DB, lint, typecheck, build sem DATABASE_URL, npm audit sem vulnerabilidades relatadas e git diff --check. |
| Scope Guard | PASS — nenhuma tabela funcional, produção, CI, Dockerfile, commit, push ou deploy adicionados. |

## Desvios, correções ou observações

A primeira tentativa de acesso a Docker/loopback e uma criação de junction foi bloqueada no sandbox; as operações necessárias foram repetidas com escalonamento.

A primeira migration falhou ao importar um caminho Windows; o provider passou a usar pathToFileURL e o round-trip passou.

Houve correções de formatação, tipagem e imports indicadas pelos gates. Artefatos de build gerados foram restaurados quando estavam limpos antes da execução.

## Não executado nesta etapa

CI remoto, deploy, banco de produção e validação com dados pessoais reais.

Registro de referência: docs/reports/TASK-002-etapa-004-implementacao.md

# Etapa 005 — Revisão

GATE: APROVADO

A revisão estática, o Scope Guard e a validação OCI local passaram. A imagem local foi construída, a página respondeu HTTP 200 e o health DB sem configuração respondeu 503 com mensagem sanitizada. Os containers temporários foram removidos. A revisão também corrigiu no README a instrução sobre tsx não carregar automaticamente .env.local.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| Escopo e segurança | PASS — sem segredo real, dado pessoal, produção ou entidades funcionais; configuração usa runtime e placeholder. |
| Container e smoke test | PASS — build OCI; HTTP 200 na página; HTTP 503 sanitizado no health DB sem DATABASE_URL. |
| Lint/typecheck/build | PASS — repetidos no build OCI; runner tsx validado no estágio de dependências. |
| Gate | GATE-005 aprovado; revisão estática e Scope Guard aprovados. |

## Desvios, correções ou observações

R-005-01 (P2, não bloqueante): statement_timeout de 5 segundos afeta globalmente as consultas do pool e deverá ser reavaliado antes de consultas funcionais longas.

R-005-02 (P3, não bloqueante): a CLI de migration oculta o erro original e apresenta mensagem genérica; diagnóstico sanitizado pode ser melhorado futuramente.

Sizing do pool produtivo segue diferido para TASK-013. Esses itens não foram tratados como bloqueios da TASK-002.

## Não executado nesta etapa

CI remoto, deploy e conexão a banco de produção.

Registro de referência: docs/reports/TASK-002-etapa-005-revisao.md

# Etapa 006 — Testes manuais

GATE: APROVADO

Seis casos do roteiro foram executados em Windows PowerShell por Codex a pedido da usuária: 6 aprovados, 0 reprovados e 0 bloqueados. PostgreSQL 17.11 local e descartável foi iniciado e removido. O roteiro inclui equivalentes para WSL/Linux, que não foram executados nesta rodada.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| T002-006-01 — configuração | PASS — um teste de configuração aprovado; URL ausente/inválida, pool zero e caso válido cobertos. |
| T002-006-02 — migration | PASS — up criou app; repetição não reaplicou; down removeu; repetição de down não aplicou migration. |
| T002-006-03 — falha/sanitização | PASS — saída de falha com código 1 esperado; marcador sintético não apareceu. |
| T002-006-04 — suíte DB | PASS — 5/5 testes; health, round-trip, rollback e resposta sanitizada. |
| T002-006-05 — arquivos/segredos | PASS — .env.local ignorado; .env.example não ignorado; nenhum .env rastreado e nenhuma correspondência nos padrões de segredo verificados. |
| T002-006-06 — limpeza | PASS — container parado e removido; nenhuma persistência de configuração de teste. |
| Totais | 6 previstos; 6 executados; 6 aprovados; 0 reprovados; 0 bloqueados; 0 pendentes. |

## Desvios, correções ou observações

O comando git check-ignore -v para .env.example tinha expectativa de código incorreta; roteiro corrigido e teste repetido com saída esperada.

Uma tentativa da varredura rg usou padrão iniciado por hífen sem a opção -e; foi corrigida e repetida sem correspondências.

## Não executado nesta etapa

npm ci, pois as dependências já estavam disponíveis; validação WSL/Linux; CI remoto e serviços de produção.

Registro de referência: docs/testing/TASK-002-testes-manuais.md; docs/reports/TASK-002-etapa-006-testes-manuais.md

# Etapa 007 — Conclusão

GATE: APROVADO

A matriz final confirmou sete gates aprovados, aceite e Definition of Done satisfeitos. TASK-002 foi marcada DONE. O trabalho permanece local e sem commit ou push. A conclusão não iniciou outra tarefa.

## Resultados e evidências

| Validação ou atividade | Resultado registrado |
| --- | --- |
| Aceite técnico | PASS — migration round-trip, configuração de conexão, rollback transacional e checagem de segredos têm evidências. |
| Documentação e rastreabilidade | PASS — ADR-006, relatórios e TASKS.md consolidados e atualizados. |
| Scope Guard e DoD | PASS — fundação restrita ao permitido, sem elementos proibidos ou dados reais. |
| Estado final | DONE; 7/7 gates concluídos; 0 pendentes; 0 bloqueados. |

## Desvios, correções ou observações

Observações não bloqueantes do GATE-005 e sizing produtivo do pool permanecem registradas para avaliação futura.

## Não executado nesta etapa

Nenhuma nova validação de aplicação foi necessária nesta etapa documental; CI remoto, WSL/Linux e produção permanecem NOT RUN.

Registro de referência: docs/reports/TASK-002-etapa-007-conclusao.md

# Estado final e encaminhamento

TASK-002 foi concluída como DONE na branch task/TASK-002-persistencia-postgresql. As mudanças não foram commitadas nem enviadas ao GitHub. A próxima TASK elegível é nenhuma: TASK-003 permanece BLOCKED por condições próprias, e nenhuma tarefa posterior foi iniciada.

| Aspecto | Estado ao final |
| --- | --- |
| Gates | 7 concluídos · 0 pendentes · 0 bloqueados |
| Produção e serviços pagos | Não utilizados |
| Dados de teste | Sintéticos; PostgreSQL local descartável |
| Commit/push/deploy | Não realizados |
| Pendências transferidas | Timeout global e diagnóstico da migration; sizing de pool para TASK-013; WSL/Linux não exercitado |

# Registros de referência

docs/reports/TASK-002-etapa-001-recontextualizacao.md

docs/reports/TASK-002-revalidacao-dor-2026-10-22.md

docs/reports/TASK-002-etapa-003-planejamento.md

docs/reports/TASK-002-etapa-004-implementacao.md

docs/reports/TASK-002-etapa-005-revisao.md

docs/reports/TASK-002-etapa-006-testes-manuais.md

docs/reports/TASK-002-etapa-007-conclusao.md

docs/testing/TASK-002-testes-manuais.md

docs/adr/ADR-002-postgresql-e-estoque.md

docs/adr/ADR-006-query-layer-e-migrations.md