# Resultados das Etapas da TASK-001

Flor da Meia-Noite  |  Base do repositório e ambientes

A TASK-001 foi concluída com os sete gates aprovados. O resultado entrega a estrutura inicial Next.js, a imagem Docker, a validação contínua no GitHub Actions e as instruções de execução e deploy de teste. T001–T007 foram executados pelo agente Codex a pedido da solicitante; o documento não atribui as execuções a uma pessoa.

| Status final | DONE |
| --- | --- |
| Branch | task/TASK-001-base-repositorio-ambientes |
| Commit da implementação | a260d08a7488639dbb1053919da55be7907d64f5 |
| Fechamento registrado | 22 de outubro de 2026 |

# Resumo dos resultados

| Etapa | Resultado | Gate | Síntese |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 Recontextualização | Aprovada | Concluído | Contexto, fontes e histórico revalidados. |
| 002 Pré-condições | Aprovada | Concluído | Escopo, ambiente e CI confirmados; GitHub Actions aprovado pela solicitante. |
| 003 Planejamento | Aprovada | Concluído | Plano e limites aprovados antes da codificação. |
| 004 Implementação | Aprovada | Concluído | Estrutura Next.js, Docker, CI e documentação entregues. |
| 005 Revisão | Aprovada | Concluído | Diff e Scope Guard revisados sem achados bloqueantes. |
| 006 Testes manuais | Aprovada | Concluído | T001–T007 executados e aprovados; evidências registradas. |
| 007 Conclusão | Aprovada | Concluído | Aceite e DoD consolidados; TASK marcada DONE localmente. |

Escopo preservado. A entrega é somente a base técnica. Não inclui catálogo funcional, pedidos, integrações de pagamento, banco de dados ou recursos de produção. TASK-002 permanece BLOCKED e nenhuma tarefa posterior foi iniciada.

# Resultados por etapa

## Etapa 001 Recontextualização e histórico

Resultado: APROVADA. GATE-001 concluído. O contexto foi reconstituído a partir de AGENTS.md, README.md, TASKS.md, ADR-001 e overview da arquitetura. O escopo foi limitado à base do repositório e dos ambientes, com critérios de aceitação e restrições identificados.

O histórico separou decisões do produto, decisões de arquitetura e instruções operacionais. Esta etapa não implementou funcionalidades.

Rastreabilidade principal: RNF-005, RNF-009, RNF-011, TASK transversal e ADR-001.

## Etapa 002 Pré-condições e decisões

Resultado: APROVADA. GATE-002 concluído. As pré-condições foram revalidadas antes de planejar e implementar. A solicitante aprovou GitHub Actions como provedor de CI. A disponibilidade de Docker/WSL foi tratada como condição de validação local; não houve provisionamento de nuvem nem uso de credenciais reais.

## Etapa 003 Planejamento

Resultado: APROVADA. GATE-003 concluído. O plano delimitou a aplicação esqueleto, execução em container, lint/format, build, configuração de ambiente, CI e documentação inicial. Foram preservadas as restrições contra lógica funcional de catálogo/pedidos, dados pessoais reais e recursos de produção.

A implementação começou somente depois da solicitação para avançar à Etapa 004.

## Etapa 004 Implementação

Resultado: APROVADA. GATE-004 concluído. A implementação ficou na branch task/TASK-001-base-repositorio-ambientes e foi registrada no commit a260d08a7488639dbb1053919da55be7907d64f5. A aplicação inicial não implementa catálogo ou pedidos.

O conjunto de 15 arquivos cobre a estrutura Next.js/TypeScript, configuração de lint e tipos, container Docker, workflow CI, documentação local e estado da tarefa.

Aplicação: package.json, package-lock.json, next.config.ts, tsconfig.json, next-env.d.ts e src/app com layout, página inicial e estilos.

Container e qualidade: Dockerfile, .dockerignore, biome.json e .gitignore.

Automação e documentação: .github/workflows/ci.yml, README.md e TASKS.md.

### Validações técnicas da Etapa 004

| Verificação | Resultado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Docker build --pull | PASS | Código 0; imagem construída no commit a260d08. |
| Build sem cache | PASS | npm ci: 34 pacotes; lint: 4 arquivos; typecheck e Next.js build passaram. |
| Inicialização HTTP | PASS | HTTP 200; título esperado; usuário app; container removido. |
| GitHub Actions CI | PASS | Run 39713899317; evento push; conclusão success no SHA revisado. |
| git diff --check | PASS | Código 0. |

Imagem validada: sha256:f16887142e7bef0051fc1e9b824410de95206c38c42a49ca7adf0c45b4ba811b. A base é fixada por digest e as dependências usam lockfile. O requisito não definiu igualdade binária entre builds; não se afirma igualdade de digest.

CI: Abrir execução do GitHub Actions 39713899317

## Etapa 005 Revisão

Resultado: APROVADA. GATE-005 concluído. O diff de 15 arquivos foi revisado contra o escopo permitido, RNF-005/009/011, ADR-001, overview e restrições de privacidade/segurança. Não foram encontrados desvios de escopo, segredos ou dados pessoais no diff. A configuração inicial não aponta para produção e nenhum recurso de nuvem foi provisionado.

A revisão estática e o Scope Guard passaram. TASKS.md foi atualizado para IN_REVIEW antes da etapa final.

## Etapa 006 Testes manuais

Resultado: APROVADA. GATE-006 concluído. Os sete casos foram executados pelo agente Codex a pedido da solicitante. As primeiras tentativas Docker foram bloqueadas pelo sandbox; após autorização para acessar o daemon e a rede, as repetições passaram. As execuções estão atribuídas ao agente, sem alegação de execução humana.

| ID | Teste | Resultado observado |
| --- | --- | --- |
| T001 | Build e início do container | PASS — build 0; HTTP 200; título presente; usuário app; container removido. |
| T002 | Build sem cache e sem dependências Node no host | PASS — npm ci, lint, typecheck e Next.js build concluídos. |
| T003 | CI do commit | PASS — CI concluído com sucesso no SHA a260d08. |
| T004 | Configuração sem apontamento para produção | PASS — nenhuma URL ou process.env em configuração de runtime. |
| T005 | Segredos fora do versionamento | PASS — nenhum .env rastreado; .env.local ignorado; workflow sem secrets. |
| T006 | Deploy de teste e rollback documentados | PASS — README seção 14; nenhum deploy foi executado. |
| T007 | Inicialização sem arquivo de ambiente | PASS — sem env-file; HTTP 200; usuário app; container removido. |

Contagem: 7 previstos, 7 executados pelo agente Codex, 7 aprovados, 0 reprovados, 0 bloqueados e 0 pendentes. O roteiro contém comandos, resultados e limitações.

## Etapa 007 Conclusão

Resultado: APROVADA. GATE-007 concluído. Os critérios de aceite e o DoD aplicáveis foram consolidados: execução em container, build repetido com dependências travadas, CI verde, ambiente local sem credenciais/endpoints de produção, segredos fora do versionamento e instruções de deploy de teste e rollback.

TASK-001 foi marcada DONE localmente. O commit de implementação permanece a260d08a7488639dbb1053919da55be7907d64f5. O fechamento e os registros de evidência estão locais; não houve commit nem push nesta etapa.

Matriz final: GATE-001 a GATE-007 concluídos; 0 pendentes; 0 bloqueados.

# Matriz final de gates

| Gate | Etapa | Evidência principal |
| --- | --- | --- |
| 001 | Recontextualização | Relatório aprovado da etapa e fontes do projeto revalidadas. |
| 002 | Pré-condições | Pré-condições verificadas; GitHub Actions aprovado pela solicitante. |
| 003 | Planejamento | Plano aprovado antes de iniciar a implementação. |
| 004 | Implementação | Commit a260d08; CI, Docker build e smoke test. |
| 005 | Revisão | Diff, segurança e Scope Guard revisados. |
| 006 | Testes manuais | T001–T007 aprovados; roteiro com saídas em docs/testing. |
| 007 | Conclusão | Aceite, DoD, estado DONE e matriz final registrados. |

# Estado final e limites

TASK-001: DONE. GATE final: aprovado. Próxima TASK elegível: nenhuma; TASK-002 permanece BLOCKED e não foi iniciada. A conclusão da TASK-001 não autoriza automaticamente outra tarefa.

Não houve deploy de teste ou produção, provisionamento de nuvem, criação de credenciais, uso de dados reais ou implementação de fluxos de negócio. Os registros de revisão e conclusão permanecem como alterações locais sem commit ou push.

Fontes de evidência: AGENTS.md, README.md, TASKS.md, docs/adr/ADR-001-arquitetura-cloud.md, docs/architecture/overview.md, prompts das Etapas 001–007, roteiro docs/testing/TASK-001-testes-manuais.md e execução CI 39713899317.

Nota de registro: os resultados das Etapas 001–003 foram consolidados dos relatórios aprovados no histórico desta tarefa. Os prompts correspondentes existem no repositório, mas os relatórios individuais dessas etapas não estão salvos como arquivos separados.